Informe de planificación del trabajo del grupo E3.08

# Portada

Número de grupo: E3.08

URL del repositorio: <https://github.com/antsermen/Acme-Toolkits-E3.08.git>

Miembros (+ emails):

- José Ramón Arias Expósito ([jrae1112jrae@gmail.com](mailto:rae1112jrae@gmail.co)),

- Manuel Carnero Vergel ([mancarver1@alum.us.es](mailto:mancarver1@alum.us.es)),

- Juan Carlos Moreno Pérez ([morenoperezjuancarlos@gmail.com](mailto:morenoperezjuancarlos@gmail.com)),

- Pablo Santos Pérez ([pablo.santos.232001@gmail.com](mailto:pablo.santos.232001@gmail.com)),

- David Sabugueiro Troya ([dsabugueiro14@gmail.com](mailto:dsabugueiro14@gmail.com)),

- Antonio Roberto Serrano Mena ([robertoserranomena@gmail.com](mailto:robertoserranomena@gmail.com))

Fecha: 26/02/2022

# Tabla de contenidos

[**1.** Portada 1](#_Toc97152430)

[**2.** Tabla de contenidos 2](#_Toc97152431)

[**3.** Resumen ejecutivo 3](#_Toc97152432)

[**4.** Tabla de revisión 3](#_Toc97152433)

[**5.** Introducción 4](#_Toc97152434)

[**6.** Contenidos 5](#_Toc97152435)

[Lista de tareas 5](#_Toc97152436)

[Presupuestos 8](#_Toc97152437)

[Amortización 9](#_Toc97152438)

[**7.** Conclusiones 10](#_Toc97152439)

[**8.** Bibliografía 10](#_Toc97152440)

# Resumen ejecutivo

En este documento, vamos a describir las tareas a realizar por cada miembro del grupo para el primer entregable, así como las horas empleadas en cada tarea por cada uno de los integrantes y el precio estimado del coste que supondría el trabajo, que incluye el coste de amortización (suponiendo que el periodo de amortización es de tres años), las horas empleadas por cada persona y el precio por hora de dicha persona. Los miembros del grupo aparecen mencionados anteriormente en este documento.

# Tabla de revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N. º** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 26/02/2022 | Revisión de los contenidos iniciales del documento. |
| 2 | 02/03/2022 | Revisión del documento completo para su puesta a punto para ser entregado. |

# Introducción

A lo largo del contenido de este documento vamos a poder encontrar una lista con las tareas a completar en este primer entregable, junto con el presupuesto. Para este primer entregable las tareas que tenemos que cumplimentar, en su mayoría, son redactar reportes, como el reporte de planificación, de progreso, etc, y otras tareas como configurar el starter project, modificar algunas líneas de código y tener el sistema tanto en español como en inglés. Sin embargo, las tareas de redacción y creación de reportes se decidieron no incluir en GitHub y que el manager cronometrase las reuniones donde estos se completen, aunque es posible que esta dinámica cambie en los siguientes entregables.

La estructura del documento está dividida en 8 apartados, de los cuales los que más peso tienen son Contenidos, Resumen ejecutivo y Tabla de revisión, ya que en estos 3 apartados podemos encontrar esencialmente lo que nos pide el reporte de planificación: el contenido de la planificación, las revisiones de la misma, etc.

# Contenidos

## Lista de tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Encargado** | **Rol** | **Tiempo** |
| Task 008: Modify the anonymous menu so that you add a sub-option that takes the browser to your favourite link | The text in the sub-option must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name. | Antonio Roberto Serrano Mena (antsermen) | Manager | 10 minutos y 10 segundos |
| Task 009: Modify the anonymous menu so that you add a sub-option that takes the browser to your favourite link | The text in the sub-option must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name. | David Sabugueiro Troya (davsabtro) | Desarrollador | 9 minutos y 3 segundos |
| Task 010: Modify the anonymous menu so that you add a sub-option that takes the browser to your favourite link | The text in the sub-option must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name. | José Ramón Arias Expósito (josariexp) | Desarrollador | 12 minutos y 18 segundos |
| Task 011: Modify the anonymous menu so that you add a sub-option that takes the browser to your favourite link | The text in the sub-option must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name. | Juan Carlos Moreno Pérez (juancarlos1907) | Desarrollador | 18 minutos y 59 segundos |
| Task 012: Modify the anonymous menu so that you add a sub-option that takes the browser to your favourite link | The text in the sub-option must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name. | Manuel Carnero Vergel (mancarver1) | Tester | 39 minutos y 55 segundos |
| Task 013: Modify the anonymous menu so that you add a sub-option that takes the browser to your favourite link | The text in the sub-option must match the following pattern: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name. | Pablo Santos Pérez (pabsanper) | Operador | 11 minutos y 34 segundos |
| Task 014: Instantiate and customise your starter project so that you can work on your deliverables. | Intencionalmente en blanco | Antonio Roberto Serrano Mena (antsermen) | Manager | 2 horas, 3 minutos y 34 segundos |
| Task 015: The system must be internationalised in English and Spanish. | Intencionalmente en blanco | Manuel Carnero Vergel (mancarver1) | Tester | 51 minutos y 5 segundos |

## Presupuestos

El manager trabajó un total de 2 horas, 13 minutos y 44 segundos, que a un precio de 25€ la hora, haría un total de 55,72€.

El operador Pablo Santos Pérez trabajó un total de 11 minutos y 34 segundos, que a un precio de 15€ la hora, haría un total de 2,89€.

El desarrollador José Ramón Arias Expósito trabajó un total de 12 minutos y 18 segundos, que a un precio de 15€ la hora, haría un total de 3,08€.

El desarrollador David Sabugueiro Troya trabajó un total de 9 minutos y 3 segundos, que a un precio de 15€ la hora, haría un total de 2,27€.

El tester Manuel Carnero Vergel trabajó un total de 1 hora, 30 minutos y 30 segundos, que a un precio de 15€ la hora, haría un total de 22,30€.

El desarrollador Juan Carlos Moreno Pérez trabajó un total de 18 minutos y 59 segundos, que a un precio de 15€ la hora, haría un total de 4,75€.

Con los datos anteriores, tendríamos un presupuesto total de 91,01€.

Además, todos los roles que no sean “desarrollador”, incluyen a este rol, es decir que el manager es también desarrollador al igual que pasa con el operador y el tester.

## Amortización

Toggl Premium: 108€

PC con características optimas para el proyecto: 9390€

Luz: 696€

Total: 10194€

Tabla

Descripción generada automáticamente

# Conclusiones

Tras la realización de las tareas, hemos adquirido nuevos conocimientos sobre GitHub que nos otorgarán más facilidad a la hora de trabajar en este para futuros entregables, así como una metodología a seguir por todos los miembros del grupo que facilita a su vez el trabajo en grupo y el paralelismo, basada en la creación de ramas independientes y la asignación de tareas a personas individualmente. Así mismo, nos ha servido también para tener una primera toma de contacto con el proyecto con el que vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre de igual forma que con el entorno de trabajo (Eclipse, DBeaver, MariaDB…).

Además, nos pudimos familiarizar con la estructura a seguir para la elaboración de los reportes, estructura que deben seguir todos los reportes que hagamos hasta el final de la evaluación y que tiene 8 elementos principales: una portada, una tabla de contenidos, un resumen ejecutivo, una tabla de revisión, una introducción, los contenidos específicos del documento, las conclusiones elaboradas a través de la elaboración del trabajo y la bibliografía

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.